Preparado por

Luis Calderón

Grupo Itsa

Departamento Técnico

División Integraciones y Costos

Manual y guía de referencia Abaco 1.0

# Índice

Índice	1

1.	Introducción	4

2.	Instalación	5

3.	Manejo de Usuarios	8

4.	Asignación de presupuesto	9

4.1	Definición	9

4.1.1	Grupos:	9

4.1.2	Centros:	9

4.1.3	Renglones:	10

4.2	Asignación	11

4.2.1	Presupuesto:	11

4.2.2	Auto Asignar:	12

4.3	Control de presupuesto	12

4.3.1	Presupuesto de Proyecto:	12

4.3.2	Estado de Avance:	13

4.4	Control de cuentas	13

4.4.1	Definición de Montos (características en desarrollo):	13

4.4.2	Control de Cuentas:	13

4.5	Control de Costos	14

4.5.1	Integración de Renglón:	14

5.	Compras	15

5.1	Listas Maestras	15

5.1.1	Materiales:	15

5.1.2	Subcontratos:	16

5.1.3	Equipo:	17

5.2	Ordene de Compra	18

5.2.1	Materiales:	19

5.2.2	Subcontratos:	19

5.2.3	Equipo:	20

5.3	Acuse de recepción	21

5.3.1	Materiales:	22

5.3.2	Subcontrato:	23

5.3.3	Equipo:	24

5.3.4	Mano de obra:	26

5.4	Liquidaciones	27

5.4.1	Contraseña de Pago:	28

5.4.2	Memo de Facturas:	29

5.4.3	Gestor de Documentos:	30

6.	Bodega	30

6.1	Movimientos de bodega	30

6.1.1	Registro de Kardex:	31

6.1.2	Despacho de Bodega:	31

6.1.3	DEVOLUCION DE BODEGA:	32

6.2	Inventario	33

6.2.1	Inventario de Bodega:	33

6.2.2	Insumos Específicos:	34

6.2.3	Nivel de Reorden:	34

6.2.4	Orden de Traslado de Insumo:	35

7.	Subcontratos	36

7.1	Asignación de Subcontratos	36

7.1.1	Registro de Asignación:	36

7.1.2	Asignación de Servicio:	37

7.1.3	Denegar Servicio (característica en desarrollo):	38

7.2	Reportes de Servicio	38

7.2.1	Costo de Servicio:	38

8.	Equipo:	39

8.1	Recepción y Envió	39

8.1.1	Orden de Recepción:	39

8.1.2	Orden de Envió:	40

8.2	Despacho y Devolución	40

8.2.1	Boleta de Despacho:	41

8.2.2	Boleta de Devolución:	41

8.3	Control de Existencia	42

8.3.1	Control de Equipo:	42

9.	Planilla	43

9.1	Personal	43

9.1.1	Nuevo Registro:	43

9.1.2	Registro de Personal:	45

9.1.3	Memos de Retiros:	45

9.2	Asistencia	46

9.2.1	Marcas:	46

9.2.2	Periodos:	47

9.2.3	Asistencia:	47

9.3	Destajos (característica en desarrollo):	49

9.3.1	Definición de Plan (Características en Desarrollo):	49

9.3.2	Exportar Registros:	50

10.	Reportes	50

10.1	Ítems No Facturados	50

10.1.1	Reporte Detallado:	51

10.1.2	Reporte por Proveedor:	51

# Introducción

Abaco 1.0 lo ayudará con la administración y control de costos durante la construcción de su proyecto, y servirá como una referencia posterior, según los movimientos realizados que hayan intervenido con el desarrollo del proyecto constructivo. Este programa ha sido creado específicamente para cumplir con las necesidades constructivas de Grupo Itsa y cuenta con el respaldo y autorización de sus directores.

Abaco integra el control de documentos de costo tal como facturas, recibos, notas de crédito, elementos de entrada y salida, despachos de bodega, órdenes de traslado, asignación de subcontratos, registros de utilización de equipo y mano de obra, con el objeto de tener un control ordenado de esta información en una interfaz lógica, estandarizada y automatizada que responda a las necesidades de información preestablecidas, al mismo tiempo que ayudará a nuevos controles y reportes que facilitarán la administración y toma de decisiones durante la gestión de un proyecto constructivo.

Este sistema integra la información en bases de datos y puede utilizarse en una instalación sencilla donde todas las operaciones pueden realizarse en una única computadora o en una instalación en red donde la información se guarda en un computador central del cual pueden conectarse otras computadoras para acceder a la información, trabajar simultáneamente y ejecutar diversas tareas de planilla, bodega y presupuesto. Este sistema le ayudará a ejecutar tareas cotidianas como control de asistencia digital mediante medición de ingresos y egresos de personal con carnés de identificación, reporte de asistencia, control de faltas y permisos, registro de facturas y emisión de acuses de recepción de materiales, control de inventario, control de abastecimiento de bodega, emisión de liquidaciones para pago a proveedores, control de gastos de servicios y mano de obra, manejo de cuentas contables y estado financiero del proyecto, reporte de integración de costo de renglón ejecutado en tiempo real, reportes e indicadores en general.

Al utilizar y manejar adecuadamente el sistema logrará un control de sus entradas y salidas en sus diferentes áreas, tendrá trazabilidad de los documentos contables; numero de factura, fecha de emisión, nombre de proveedor; logrará contar con reportes simples que le indicarán que facturas no se han emitido, que insumos recién han ingresado  a bodega y cuáles no han tenido movimiento, le dará control de los movimientos tanto de su bodega y abasto como de los despachos que se han realizado, en qué momento, la cantidad y a que centros de costos ha sido asignados estos recursos. Esto ya que podrá definir antes de iniciar sus gestiones su propio presupuesto, asignando cuantas cuentas y centros de costo le sean necesarios para obtener la información como la requiere y bajo las condiciones que sean necesarias. También podrá definir trabajos extras sobre la marcha para no mezclar y adulterar los resultados de su presupuesto inicial.

Todas las funciones integradas en Abaco le permitirán a medida que lo utilice facilitar el control de las tareas cotidianas administrativas durante el proceso de ejecución y le dará mayor tiempo de respuesta para informes, resultados y controles.

# Instalación

Abaco 1.0 cuenta con una gran facilidad de instalación, y los requerimientos del mismo son mínimos. La forma adecuada de la instalación de Abaco 1.0 se le presenta a continuación:

- Si la maquina tiene Windows XP, verificar que cuente con Service Pack 3. De lo contrario se deberá de hacer la instalación de este paquete.

- Si la maquina cuenta con Office 2007, se procederá a instalar el programa Abaco 1.0, de otra forma se deberá de instalar el programa Access Runtime para actualizar la versión de Access y así lograr compatibilidad con Abaco 1.0.

- Los pasos anteriores se obviaran, si la maquina cuenta con Office 2007, o una versiona más actualizada de office.

- Si lo anterior se cumple, se continuara a dar doble clic al instalador Abaco_Local/Abaco_Red (según la maquina a utilizar).

- Se desplegara un aviso de seguridad que nos indica que no es posible detectar si el origen del contenido del programa es de una fuente de confianza. Y al final pregunta si se desea abrir el archivo o cancelar la operación, se procederá a dar clic ala botón aceptar. (Nota: no siempre aplicara lo detallado en este puto).

- Se desplegara la ventana de Windows Installer con el mensaje siguiente: ¿Está seguro que desea desinstalar este producto?, y se continuara dando un clic al botón Sí.

- Si el programa Abaco 1.0 es la primera vez que se instala en la maquina nos desplegara otro mensaje: Esta acción sólo es válida para productos que están instalados actualmente. Dar clic en Aceptar.

- Si hay una versión anterior instalad en el equipo obviar el puto 7.

- Se desplegara la ventana Abaco con la pregunta si se quiere continuar con la instalación. Dar clic en Aceptar.

- En la primera ventana de Instalación de Abaco 1.0 dar clic al botón siguiente, o cancelar para abortar la instalación.

- A continuación colocar el Nombre de usuario (nombre concedido al equipo a utilizar) y Organización (Grupo Itsa/Pilotecmar/etc.). Dar clic al botón siguiente.

- El tipo de instalación será Típica.

- Después de seleccionar el tipo de instalación, dar clic al botón Instalar.

- Por último dar clic al botón Finalizar.

Después de cumplir con todos los pasos anteriores, el programa Abaco 1.0 estará listo para ser utilizado por el usuario. Si se efectuara algún error en la instalación, se deberá rectificar que se hayan seguido todos los pasos a cabalidad, caso contrario empezar desde el paso 1. Si el error persiste consultar con el departamento de Integraciones.

# Manejo de Usuarios

Abaco le permite utilizar varios usuarios dentro de una base de datos en común. Esto le ayudara a llevar un control de que personas dentro de su administración ha realizado las operaciones,  impresión de documentos o realizado despachos o devoluciones, o también desgloses de costos dentro de su sistema de control. Así mismo genera una condición de control y responsabilidad con sus colaboradores, ya que contando con un nombre de usuario y una contraseña específica para cada uno, se restringe el acceso a terceras personas al sistema que no tengan autorización para ello. Los nombres de usuarios serán creados desde la configuración inicial del proyecto y será capaz de cambiarlos o reasignar contraseñas de acceso para los usuarios definidos.

Otra gran ventaja que se ofrece es revertir acciones bajo un control en especifico, para esto es necesario la autorización de un usuario de nivel 1 que utilizando su contraseña realice cambios que sean necesarios a asignaciones, cierres de documentos, permisos y otras acciones que vienen con bloqueos o restricciones de cambio una vez han sido confirmadas sus definiciones. Este proceso dejará un rastro indicando quién ha realizado un cambio definiendo su nombre de usuario como responsable de dicha modificación. Los usurarios de nivel 1 serán: Depto. Técnico, Residente, Maestro de Obra, únicamente, a menos que las condiciones sean otras.

Los pasos para la actualización u modificación de usurarios se elaborara de la siguiente manera:

- Abaco 1.0 cuenta con una base de datos para usuarios, asignada de fábrica, cambiante, dependiendo de los requerimientos del proyecto.

- Cada usuario deberá ingresar al programa en el campo que se le sea asignado (Bodeguero, Planillero, Costos, etc.).

- Inicialmente todos los usuarios vendrán sin nombre, únicamente con la nomenclatura N/A.

- A excepción de los usurarios Súper Usuario y Residente, las claves por defecto para todos será 1234.

- Al ingresar a la ventana principal de Abaco 1.0, ubicar el botón usuario y dar clic en el.

- Se desplegará la ventana Modificar Usuario, en ella se deberá hacer los cambios necesarios o deseados, para personalizar el perfil de cada uno.

- Por último guardar los cambios elaborados.

.

# Asignación de presupuesto

Al iniciar con el uso de programa Abaco 1.0 se contará con un presupuesto, que deberá ser ingresar dentro de la base de datos, únicamente por los usuarios que tengan la autorización requerida.

En la pestaña de Presupuesto cuenta con dos áreas, para la elaboración de dicho presupuesto las cuales son Definición y Asignación, una la utilizaremos para la creación de Grupos, Centros y Renglones y la otra para la asignación de los renglones a los centros establecidos. A continuación se definirá y se explicara la utilización de de cada uno de los botones que componen estas áreas, así como también el proceso establecido para la creación del presupuesto.

## Definición

Se refiere a los primeros pasos establecidos por Abaco 1.0 para la elaboración del presupuesto asignado para el proyecto a desarrollar, esta primera parte de la pestaña, está compuesta por 3 bonotes: Grupos, Centros y Renglones, cada uno con funciones específicas descritas a continuación.

### Grupos:

Es el primer paso a ejecutar en la elaboración del presupuesto, en esta área se definirá  la agrupación general del centro de costos que lo estará formando, por ejemplo: COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, EXTRAS, CEDULAS, ETC.

### Centros:

Ddespués de definir los grupos, se procede a incluir los Centros, que son las áreas principales en las que será dividido el presupuesto, por ejemplo: NUMERACION DE CASAS, NIVELES DE EDIFICIOS, ETC. El botón centro desplegara la ventana Centros de Costos, la cual está dividida en:

- CENTRO: colocar las siglas o iníciales del centro a crear.

- NOMBRE: definir el nombre completo del centro.

- GRUPO: de los grupos creados anteriormente, se deberá seleccionar al cual pertenece el centro creado, las opciones de estos grupos serán los creados anteriormente.

- OBSERVACIONES: hacer algún comentario o especificación del centro creado, para mayor información. Este renglón es de carácter opcional.

### Renglones:

Es el tercer paso a elaborar en el presupuesto, y se refiere a la creación de todos los renglones que formaran parte del presupuesto, por ejemplo: Trazo, Cimentación, Levantados, etc. Este botón desplegara la ventana Renglones de trabajo, la cual está dividida en:

- GRUPO: se deberá seleccionar el grupo o los grupos a los cuales será asignado el renglón.

- RENGLON: definir de una forma específica el renglón deseado.

- UINIDAD: colocar las unidades en las que manejara el renglón.

- CUENTA GENERAL: se deberá seleccionar de las cuentas contables, el código al cual pertenece el renglón específico.

- CODIGO CUENTA: se refiere a la división de las cuentas generales, al igual que en la cuenta general se deberá seleccionar el código más apropiado al cual pertenece en renglón específico.

- INDICE: se refiere al número correlativo al cual pertenece el renglón en especifico, este número será ingresado por el usuario, teniendo en cuenta la codificación de la cuenta general y el código cuenta que se repite dentro de los renglones creados anteriormente.

- CODIGO: este código es creado de forma automática después de dar clic en el botón con una flecha color azul.

## Asignación

Se refiere a la segunda parte de la elaboración del presupuesto, en esta área de la pestaña se realizan las   asignaciones de los renglones, a los centros y grupos requeridos, así como también el ingreso de cantidades y costos de los renglones anteriormente mencionados.

### Presupuesto:

Es la parte final de la elaboración del presupuesto, en donde se asignaran los renglones creados anteriormente, en los centros de costos junto con sus cantidades y valores totales del presupuesto. Es importante recordar que el valor total es un COSTO, es decir el valor total sin IVA del renglón a asignar.

En el cuadro de asignación, se mostraran los centros divididos en diferentes hojas enumeradas con números correlativos, según la cantidad de centros creados, y mostrados en la parte de debajo de la ventana, acompañados por unas flechas de colora azul, que las utilizaremos para buscar el centro que desee para la realizar la asignación de los renglones o para hacer alguna corrección de ser necesario. La forma adecuada de hacer las asignaciones se explicara a continuación:

- Buscar el centro, con el cual se empezara la asignación.

- En la parte de arriba de la ventana, se encuentra el botón llamado Agregar renglón, aquí se encontraran todos los renglones creados anteriormente, y aquí mismo se harán las selecciones deseadas de los renglones requeridos.

En la creación de renglones, al inicio se hizo la selección del grupo  al cual pertenecería, esto quiere decir, que ese renglón solo podrá ser asignado a los centros que pertenezcan a ese grupo en específico.

- Después de cada selección de renglón, se deberá de colocar la cantidad y el costo total del renglón, o también se pueden seleccionar todos los renglones que se asignaran a ese centro y proceder después con el ingreso de cantidades y costos totales.

- Por último cerrar la ventana.

Es importante mencionar que después de finalizado el presupuesto a excepción de las cantidades y costos totales, No se realicen modificaciones en los nombres de los Grupos, Centros o Renglones, ya que esto produciría una anomalía en el sistema y se corre el riesgo que se arruine el presupuesto original.

### Auto Asignar:

Aquí se encontrará una forma más rápida para la asignación de renglones, ya que se ejecuta de una forma automática, dependiendo si la asignación se hace de una forma Completa, es decir, todos los renglones en todos los centros de los grupos a los cuales fueron creados; Grupo Seleccionado, es decir, dependiendo de la selección del grupo que se haga, así mismo se hará la asignación de los renglones en todos los centros de ese grupo; y por último Centro seleccionado, es decir, que la asignación únicamente se hará en ese centro en especifico, de todos los renglones pertenecientes al grupo de ese centro.

Después de haber elaborado debidamente la asignación, se procederá a colocar cantidades y costos totales. Se recomienda realizar este tipo de asignaciones cuando se tenga la experiencia en la elaboración de presupuestos, caso contrario es mejor utilizar el tipo de asignación explicado en el punto 5.2.1.

## Control de presupuesto

Después de haber elaborado el presupuesto, se deberá verificar que los costos ingresados anteriormente, concuerden con la oferta establecida por la empresa. Esta parte de la pestaña Presupuesto cuenta con dos controles establecidos, uno para generar un resumen del presupuesto, y otro para saber cómo se encuentra el avance del mismo.

### Presupuesto de Proyecto:

Encargado de generar el Resumen del Presupuesto ingresado, este botón desplegara la ventana Resumen Presupuesto, y en ella encontraremos todos los renglones asignados con sus cantidades y costos totales ingresados anteriormente, mostrados de una forma ordena y amigable para control de los usuarios. Esta ventana únicamente podrá ver visualizada por los usuarios previamente autorizados dentro de la base de datos.

### Estado de Avance:

Como su nombre lo indica, este botón mostrara un Reporte del Avance Económico que ha tenido el proyecto hasta el momento, esta información se dará de forma porcentual y monetaria, comparando el presupuesto cargado en la base de datos, con respecto a las asignaciones hechas hasta el momento, en los renglones que aparecerán en la ventana.

## Control de cuentas

### Definición de Montos (características en desarrollo):

### Control de Cuentas:

Encargado de realizar un reporte  financiero de las cuentas contables establecidas en la base de datos, en donde se encontraran porcentajes y montos totales de los ingresos realizados en las mismas, hasta la fecha. Este reporte se va generando de forma automática, según los ingresos que se realicen constantemente. Los datos entregados en este reporte son generados y comparados en  base a lo ingresado en el presupuesto.

## Control de Costos

Se refiere a un control generado por Abaco 1.0 a todos los renglones a los cuales se les haya asignado algún tipo elemento, el cual implica un costo establecido. Esto generara registros que ayudaran a tomarlos en cuenta para futuros proyectos, y para mantener un historial del mismo.

### Integración de Renglón:

Ultimo botón del área de Presupuesto, encargado de llevar el control de las integraciones realizadas en el programa Abaco 1.0, estas integraciones al igual que los reportes anteriores, van siendo generadas de forma automática, al momento que se realizan, las asignaciones de materiales, equipo, subcontratos y mano de obra.

Este botón desplegara la venta Costos de Renglón y la misma se encuentra distribuida en 3 áreas, las cuales son: Grupo, Elemento y Renglón. Cada una mostrando los elementos asignados al inicio de la creación del presupuesto, con el objetivo de mostrar un reporte de integración de costo unitario del renglón deseado. Importante mencionar que aparecerán únicamente los renglones que contenga elementos asignados.

# Compras

Este módulo le ayudará a realizar sus gestiones de abastecimiento de productos y servicios, desde la definición de cada uno de ellos, hasta la entrega de la liquidación para el proceso de pago a proveedores. El módulo le brinda de herramientas de control y de información básicas con las que podrá tener el control de lo que sucede en bodega. El proceso que un recurso debe seguir desde su definición hasta su liquidación para pago a proveedores es el siguiente:

## Listas Maestras

Como su nombre lo indica, aquí encontraremos el listado de todos nuestros materiales, subcontratos, equipos y mano de obra, integrados en nuestra base de datos. Se hace la aclaración que la lista maestra de Subcontratos y Equipo, es elaborada por el usurario, dependiendo las necesidades que exija el proyecto a desarrollar.

### Materiales:

Nos permitirá ver la lista maestra de materiales incluida dentro del programa. Abaco cuenta con 4794 insumos incluidos, los cuales vienen dados de baja al principio; esto para que cada usuario habilite o les de de alta únicamente a los que requiera en su proyecto.

Podemos contar con la opción de ingresar nuevos insumos, en caso el que necesitamos no se encuentra dentro de nuestra lista maestra, para lo cual realizaremos los siguientes pasos:

- Dar clic al botón materiales, ubicado en la parte de listas maestras, dentro de la pestaña de compras.

- Al desplegarnos la ventana de lista maestra de materiales, dar clic en el botón crear insumo especifico ubicado en la parte superior izquierda de la ventana.

- A continuación nos mostrara la ventana Centro de Materiales, en la cual tendremos que:

- Insumo base: seleccionar un insumo base, del cual desglosaremos nuestro nuevo insumo.

- Unidad: las unidades en las que manejaremos nuestro nuevo insumo.

- COD: ingresaremos un código de tres letras, números o combinación de ambos, que nos ayudara a crear la nueva identificación que tendrá el insumo.

- ESPECIFICACION: se refiere al nombre de nuestro nuevo insumo.

- Id INSUMO NUEVO: esto es generado automáticamente por el programa a dar clic en la flecha de color azul ubicada después de la casilla de especificaciones o también se puede dar dos veces Enter al momento de terminar de escribir la especificación.

- Por último de deberá dar clic en el botón Agregar Insumo que se encuentra en la parte superior izquierda de la ventana.

Esto puede ser aplicable también si el insumo que se solicita si se encuentra en nuestro listado, pero con el inconveniente que no se encuentra con las unidades deseadas, por lo cual se recomienda crear un insumo idéntico pero, con las unidades que nosotros necesitamos. Se recomienda que al momento de crear este insumo nuevo con unidades diferentes, dar de baja al insumo que contiene las unidades que no nos sirven, esto para evitar confusiones al momento de ingresar datos.

### Subcontratos:

Permitirá ver el listado de todos los subcontratos ingresados hasta el momento, recordemos que la lista maestra de subcontratos, inicialmente se encuentra vacía, por lo que corresponde a cada usurario estar integrando los mismos al sistema. Para hacer la creación de un nuevo subcontrato se seguirán los pasos siguientes:

- Dar clic en el botón subcontratos, ubicado en el área de listas maestras de la pestaña compras.

- Se desplegara la ventana Lista de Subcontratos y en la cual se deberán llenar los campos siguientes:

- CODIGO: se refiere al número correlativo de subcontrato que corresponda, este campo es llenado de forma automática por el programa.

- NOMBRE/DESCRIPCION DEL SERVICIO: ingresar la forma con la cual será identificado el subcontrato.

- UND: colocar las unidades con las cuales controlaremos el subcontrato ingresado. (Nota: evitar todo lo posible por utilizar la palabra o siglas, global y GLO respectivamente, a menos que su uso sea muy necesario).

- PROVEEDOR: se deberá seleccionar el proveedor encargado de ejecutar el servicio creado. (Nota: en este campo únicamente aparecerán los proveedores dados de alta, caso contrario se deberán dar de alta antes de proceder a crear el subcontrato.).

Al momento de haber llenado todos los campos anteriormente descritos de una forma correcta se procederá a cerrar la ventana, para que el programa cargue este nuevo subcontrato a la base de datos.

### Equipo:

Nos permitirá ver el listado del Equipo adquirido para el desarrollo del proyecto en ejecución, al igual que la lista maestra de los subcontratos, la lista maestra del equipo se encuentra completamente vacía, por lo que corresponde a cada usuario ingresar todo el equipo adquirido para el proyecto. Para darle ingreso al equipo, se deberá seguir los pasos siguientes:

- Dar clic al botón equipo, ubicado en el área de listas maestras de la pestaña compras.

- Se desplegara la ventana Lista de Equipo y en la cual se deberán llenar los campos siguientes:

- CODIGO: se refiere a la numeración correlativa que se tiene de los ingresos de equipos elaborados.

- NOMBRE/DESCRIPCION DE EQUIPO: especificar el nombre del equipo que se está ingresando.

- UND: colocar las unidades con las cuales se manejara el equipo, es importante mencionar que dichas unidades deberán de estar comprendidas con un factor tiempo (días-Und, mes-und, etc.).

- PROVEEDOR: se deberá seleccionar el proveedor que corresponda.

- Al momento de finalizar el ingreso de datos del equipo, se puede proceder a cerrar la venta, ya que la información estará guardada dentro de la base de datos.

Nota: Es importante mencionar que el ingreso del equipo debe de hacerse con el mayor cuidado posible ya que cualquier error que se cometa al ingreso del equipo, no podrá ser corregido, y se deberá de crear un nuevo equipo para poder suplir al equipo ingresado con el error.

## Ordene de Compra

Documento elaborado al inicio de la recepción de cualquier tipo de papelería referente a materiales, servicios o equipo, en donde se deberá de hacer el ingreso de todos los elementos especificados dentro de la factura o envió (envió únicamente para el caso de materiales), en los campos establecidos dentro del formato de la Orden de Compra. Dentro del área principal de la ventana abajo, a lado izquierda, se encuentra tres rectángulos de color blanco, y en ellos encontraremos todas las Órdenes de Compra pendientes de ingresar a un Acuse de Recepción, clasificadas según su tipo. Se tiene como característica que todo documento guardado, mostrara una flecha del lado izquierdo, y la cual significa que este documento ya está listo para pasar a un Acuse y que ya no podrá sufrir modificación alguna.

Por otro lado también se cuenta con un botón de búsqueda, para cualquier necesidad que se tenga, con una documentación más antigua. Al dar clic sobre él mostrara la ventana Listado de Órdenes de Compra, y cada una de ellas podrá verse en su formato original, dando doble clic en el número color azul, ubicado al lado izquierdo de la descripción de cada O.C.

Todos los Acuses cuentan con sus botones principales, explicados a continuación:

- Guardar: al igual que los todos, este botón bloqueara la orden de compra que se está realizando, se recomienda utilizarlo cuando se esté seguro de la información que se ha ingresado. Al momento de ejecutar este botón se desactivara, y así mismo se activaran los siguientes dos botones.

- Imprimir: nos permitirá hacer una impresión de la Orden de compra. Esta acción únicamente será válida si la orden de compra se encuentra guardada.

- Ingresar a Acuse: se refiere al traslado de la orden de Compra al Acuse de Recepción, al momento de ejecutar este botón, Abaco 1.0 preguntara si se quiere cerrar la orden de recepción después de esto, si todos los materiales ingresado dentro de la Orden de Compra se han recibido, la respuesta será SI, caso contrario se responderá que NO, y la orden quedara pendiente hasta que el material restante llegue a obra.

### Materiales:

Mostrara la venta para hacer las órdenes de compra de los materiales recibidos, recordemos que esto se aplicara ya sea cuando se esté recibiendo una factura o un envió. Los campos establecidos son los siguientes:

- Proveedor: se deberá seleccionar al proveedor que traiga la papelería a recibir.

- Fecha de Entrega: colocar la fecha que traiga el documento de recepción.

- Materiales: seleccionar el insume especificada en el documento de recepción.

- Und: colocar las dimensionales con las cuales se maneja el insumo elegido. Este campo es llenado de forma automática, al momento de seleccionar el elemento requerido.

- Cantidades: ingresar las cantidades que se están recibiendo del insumo seleccionado.

- Unitario: se deberá colocar el valor unitario especificado en la documentación de recepción. Puede darse que el documento a recibir sea un Envió, por tanto el mismo no traerá ningún valor, a lo cual procederemos a ingresar valores aproximados a lo que se le da ingreso. Y al trasladarlo a un Acuse de recepción procederemos a borrar todo valor monetario, para utilizarlo como un Acuse Provisional en lo que se recibe la factura correspondiente a dicho envió.

- Total: se deberá ingresar el monto total de cada renglón correspondiendo a la papelería que se está recibiendo, esto es llenado de forma automática por Abaco 1.0.

### Subcontratos:

Se refiere a la elaboración de la orden de compra de cualquier servicio prestado al proyecto en ejecución, al igual que en la orden de compra de materiales, a continuación se especifican los campos que se deberán de llenar:

- Proveedor: se deberá seleccionar al proveedor que traiga la papelería a recibir.

- Fecha de Entrega: colocar la fecha que traiga el documento de recepción.

- Servicios: seleccionar el servicio especificada en el documento de recepción.

- Und: colocar las dimensionales con las cuales se maneja el servicio elegido. Este campo es llenado de forma automática, al momento de seleccionar el subcontrato.

- Cantidades: ingresar las cantidades que se están recibiendo del subcontrato seleccionado.

- Unitario: se deberá colocar el valor unitario especificado en la documentación de recepción.

- Total: se deberá ingresar el monto total de cada renglón correspondiendo a la papelería que se está recibiendo, esto es llenado de forma automática por Abaco 1.0.

### Equipo:

Se refiere a la elaboración de la orden de compra de cualquier equipo alquilado para la ejecución del proyecto, al igual que en la orden de compra de subcontratos, a continuación se especifican los campos que se deberán de llenar:

- Proveedor: se deberá seleccionar al proveedor que traiga la papelería a recibir.

- Fecha de Entrega: colocar la fecha que traiga el documento de recepción.

- Equipo: seleccionar el equipo especificada en el documento de recepción.

- Und: colocar las dimensionales con las cuales se maneja el equipo elegido. Este campo es llenado de forma automática, al momento de seleccionar el equipo (recordar que todo el equipo de alquiler deberá ser medido con dimensionales de tiempo-unidad).

- Cantidades: ingresar las cantidades que se están recibiendo del equipo seleccionado.

- Unitario: se deberá colocar el valor unitario especificado en la documentación de recepción.

- Total: se deberá ingresar el monto total de cada renglón correspondiendo a la papelería que se está recibiendo, esto es llenado de forma automática por Abaco 1.0.

Esta es la primera pestaña que se encuentra dentro del programa Abaco, y en ella se encuentra la siguiente división: Acuses de Recepción, Liquidaciones, Listas Maestras y Órdenes de Compra. Cada una de estas divisiones se utilizara para realizar la documentación de obra con respecto a Materiales, Subcontratos, Equipos y Mano de Obra. Toda la documentación creada en este programa está aprobada por la dirección de Grupo Itsa.

## Acuse de recepción

Documentación creada para la recepción de facturas o envíos  de cualquier índole dentro del proyecto. Este documento cuenta con 4 botones principales, empleados para ejecutar las acciones más importantes dentro del Acuse, y las cuales son:

- ACTUALIZAR: este botón actualizara cualquier acción reciente que se haya realizado dentro del sistema, esta acción puede realizarse también con el botón F5 del teclado.

- GUARDAR: registrara y guardara toda la información contenida dentro del acuse de recepción. Al momento de realizar esta acción se activara un botón en forma de candado ubicado en la parte de abajo de la ventana. Esto indicara que el documento ya no podrá ser modificado.

Apagado	Encendido

El Acuse de recepción no podrá ser modificado, a menos que el residente del proyecto, autorice la modificación de este. Haciendo la autorización respectiva, se procederá a dar doble clic en el candado, el cual desplegará una ventana de dialogo que pedirá realizar la acción de “pasar carné de autorización por el escáner”, este carne será entregado al residente de cada proyecto, al inicio del mismo, y será la única persona que podrá portarlo y utilizarlo.

- IMPRIMIR: Esta opción nos permitirá realizar la impresión del acuse deseado, tomar en cuenta que los únicos acuses que podrán ser impresos serán: Acuses provisionales que contendrán montos con valor cero (esto se hará únicamente cuando el documento que se reciba sea otro ajeno a una factura), y Acuses registrados y guardados.

- BORRAR: esta acción borrara el acuse que se halla elaborado, mas no el que este registrado y guardado. Esta acción se deberá de realizar con el consentimiento del residente, ya que  a pesar de borrar el registro del programa se deberá de tener la constancia en físico del acuse borrado, para que fue utilizado, y el motivo del por qué fue borrado. Esta acción deberá ser realizada con sumo cuidado  y manteniendo un control estricto de la misma. Nota: Evitar de la mayor manera posible realizar esta acción. Esta acción fue creada para los proveedores que manejan muchos envíos o recibos, antes de enviar la factura correspondiente a dicha documentación, esto para mayor agilidad en la elaboración del acuse de recepción final de la factura.

### Materiales:

Botón utilizado para generar los Acuses de Recepción de Materiales, al dar clic en él se mostrara la ventana acuses de recepción para materiales compuesta por los campos siguientes:

- PROVEEDOR: se debe de seleccionar el proveedor al cual se le está generando el acuse de recepción de materiales.

- RAZON SOCIAL: este campo se llena de una forma automática al seleccionar el proveedor requerido, se refiere al nombre con el cual factura este proveedor.

- NIT: es el número de identificación tributario del proveedor seleccionado, este capo también se llena de una forma automática, al seleccionar el proveedor.

- TIPO DE DOCUMENTO: se refiere si el acuse de recepción va dirigido a una factura o a un recibo.

- No. OC: indica el número de orden compra correspondiente al acuse que se está elaborando, este campo se llenara de forma automática si se ha elaborado una orden de compra antes asignada a dicho acuse.

- NUMERO DE ENVIO: se deberá colocar el número de envió que trae el documento que estamos trabajando, si el mismo no cuenta con un envió, el campo deberá llenarse con las letras N/A (no aplica).

- FECHA DE DOCUMENTO: indicar la fecha en la que se está trabajando el documento.

- DOCUMENTO No: colocar el número de factura o recibo que estamos trabajando.

- MONTO: Colocar el monto de la factura o recibo que estamos trabajando, este monto podrá ser cero única y exclusivamente para Acuses que se utilicen como Acuses Provisionales.

- CG (Cuenta Grupos): se debe de colocar el código de la cuenta general en donde va a ser ingresado el material recibido. Estas cuentas son las manejadas por Grupo Itsa.

- CC (Cuenta Códigos): se debe de seleccionar el renglón en específico en donde va a ser ingresado el material recibido. Estas cuentas son las manejadas por Grupo Itsa.

- ID INSUMO: en este campo se debe de buscar y seleccionar el material al cual se le va a dar ingreso, si el material no se encuentra en la ventana desplegable de este campo, puede que el insumo no se encuentre dado de alta, por lo cual se le tendrá que  dar de alta siguiendo los pasos siguientes:

- Dar clic al botón que despliega nuestro listado de materiales.

- Buscar el botón (lápiz) ubicado en la parte de abajo del listado mencionado en el punto 1 y dar un clic.

- A continuación buscaremos el insumo en la ventana llamada lista maestra de materiales, y cuando se encuentre darle un clic en la casilla en blanco, que se encuentra de lado izquierdo.

- Por último cerrar la ventana y buscar nuevamente el Id insumo en el campo correspondiente y seleccionarlo.

- UNIDAD: dimensional con la cual se maneja nuestro insumo en especifico.

- CANTIDAD: ingresar la cantidad que se está adquiriendo del insumo en específico.

- COSTO SIN IVA: este campo se llena de forma automática al momento de ingresar el costo total  del insumo en específico.

- TOTAL: Se coloca el costo total del insumo en específico, el cual debe de estar debidamente colocado en el documento de recepción.

Nota: Es importante verificar que toda la documentación que se reciba contenga la razón social que se esté manejando dentro del proyecto, y que la misma este escrita de forma correcta.

### Subcontrato:

Botón utilizado para generar los Acuses de recepción de los subcontratos, al dar clic en el, se desplegara la ventana acuses de recepción subcontratos compuesta por los siguientes campos:

- PROVEEDOR: se debe de seleccionar el proveedor al cual se le está generando el acuse de recepción del subcontrato.

- RAZON SOCIAL: este campo se llena de una forma automática al seleccionar el proveedor requerido, se refiere al nombre con el cual factura este proveedor.

- NIT: es el número de identificación tributario del proveedor seleccionado, este capo también se llena de una forma automática, al seleccionar el proveedor.

- TIPO DE DOCUMENTO: se refiere si el acuse de recepción va dirigido a una factura o a un recibo.

- No. OC: indica el número de orden compra correspondiente al acuse que se está elaborando, este campo se llenara de forma automática si se ha elaborado una orden de compra antes asignada a dicho acuse.

- NUMERO DE ENVIO: se deberá colocar el número de envió que trae el documento que estamos trabajando, si el mismo no cuenta con un envió, el campo deberá llenarse con las letras N/A (no aplica).

- FECHA DE DOCUMENTO: indicar la fecha en la que se está trabajando el documento.

- DOCUMENTO No: colocar el número de factura o recibo que estamos trabajando.

- MONTO: Colocar el monto de la factura o recibo que estamos trabajando, este monto podrá ser cero única y exclusivamente para Acuses que se utilicen como Acuses Provisionales.

- CG (Cuenta Grupos): se debe de colocar el código de la cuenta general en donde va a ser ingresado el subcontrato recibido. Estas cuentas son las manejadas por Grupo Itsa.

- CC (Cuenta Códigos): se debe de seleccionar el renglón en específico en donde va a ser ingresado el subcontrato recibido. Estas cuentas son las manejadas por Grupo Itsa.

- SUBCONTRATO: se debe de seleccionar el subcontrato el cual viene descrito en nuestro documento de recepción, en este campo aparecerán única y exclusivamente los subcontratos correspondientes al proveedor seleccionado, si nuestro subcontrato no se encuentra en nuestro listado, se deberá crear la siguiente manera:

- Cerrar acuse y dirigirnos al área de listas maestras ubicada en la pestaña de Compras.

- Seleccionar el botón de subcontratos.

- A continuación nos desplegara la venta llamada lista de subcontratos, la cual contiene los campos siguientes:

  - Código: número correlativo del programa que representa la cantidad de subcontratos ingresados, este campo es llenado de forma automática.

  - Nombre/Descripción del Servicio: se debe colocar la especificación del subcontrato requerido.

  - Und: se refiere a las unidades con las cuales será controlado nuestro subcontrato, (Nota: evitar usar la notación Global).

  - Proveedor: se deberá seleccionar el proveedor al cual se le asignara el subcontrato que está siendo creado.

- UNIDAD: dimensional con la cual se maneja nuestro subcontrato en especifico.

- Cantidad: ingresar la cantidad que se está recibiendo del subcontrato en específico.

- Costo sin IVA: este campo se llena de forma automática al momento de ingresar el costo total  del subcontrato en específico.

- Total: Se coloca el costo total del subcontrato en específico, el cual debe de estar debidamente colocado en el documento de recepción.

Nota: Las lista maestra de subcontratos inicialmente viene completamente vacía, ya que cada proyecto tendrá necesidades de subcontratos diferentes, por lo que corresponderá a cada uno llenarla poco a poco según sea el caso.

### Equipo:

Boton utilizado para generar los Acuses de Recepcion de compra o alquiler de equipo, al dar click en el se mostrara la ventana acuses de recepcion de Equipo compuesta por los siguientes campos:

- PROVEEDOR: se debe de seleccionar el proveedor al cual se le está generando el acuse de recepción de la compra o alquiler del equipo.

- RAZON SOCIAL: este campo se llena de una forma automática al seleccionar el proveedor requerido, se refiere al nombre con el cual factura este proveedor.

- NIT: es el número de identificación tributario del proveedor seleccionado, este capo también se llena de una forma automática, al seleccionar el proveedor.

- TIPO DE DOCUMENTO: se refiere si el acuse de recepción va dirigido a una factura o a un recibo.

- No. OC: indica el número de orden compra correspondiente al acuse que se está elaborando, este campo se llenara de forma automática si se ha elaborado una orden de compra antes asignada a dicho acuse.

- NUMERO DE ENVIO: se deberá colocar el número de envió que trae el documento que estamos trabajando, si el mismo no cuenta con un envió, el campo deberá llenarse con las letras N/A (no aplica).

- FECHA DE DOCUMENTO: indicar la fecha en la que se está trabajando el documento.

- DOCUMENTO No: colocar el número de factura o recibo que estamos trabajando.

- MONTO: Colocar el monto de la factura o recibo que estamos trabajando, este monto podrá ser cero única y exclusivamente para Acuses que se utilicen como Acuses Provisionales.

- CG (Cuenta Grupos): se debe de colocar el código de la cuenta general en donde va a ser ingresado el equipo recibido. Estas cuentas son las manejadas por Grupo Itsa.

- CC (Cuenta Códigos): se debe de seleccionar el renglón en específico en donde va a ser ingresado el equipo recibido. Estas cuentas son las manejadas por Grupo Itsa.

- EQUIPO: se debe de seleccionar el equipo que viene descrito en nuestro documento de recepción, en este campo aparecerán única y exclusivamente los subcontratos correspondientes al proveedor seleccionado, si nuestro subcontrato no se encuentra en nuestro listado, se deberá crear la siguiente manera:

- Cerrar acuse y dirigirnos al área de listas maestras ubicada en la pestaña de Compras.

- Seleccionar el botón de equipo.

- A continuación nos desplegara la venta llamada lista de equipo, la cual contiene los campos siguientes:

  - Código: número correlativo del programa que representa la cantidad de subcontratos ingresados, este campo es llenado de forma automática.

  - Nombre/Descripción del Servicio: se debe colocar la especificación del equipo requerido.

  - Und: se refiere a las unidades con las cuales será controlado nuestro subcontrato, (Nota: evitar usar la notación Global).

  - Proveedor: se deberá seleccionar el proveedor al cual se le asignara la compra o alquiler del equipo específico.

- CANTIDAD: ingresar la cantidad que se está recibiendo del equipo en específico.

- COSTO SIN IVA: este campo se llena de forma automática al momento de ingresar el costo total  de la compra o alquiler del equipo en específico.

- TOTAL: Se coloca el costo total del equipo en específico, el cual debe de estar debidamente colocado en el documento de recepción.

Nota: Las lista maestra de equipos inicialmente viene completamente vacía, ya que cada proyecto tendrá necesidad de equipos diferentes, por lo que corresponderá a cada uno, llenarla según sea el caso.

### Mano de obra:

Botón utilizado para realizar los acuses de recepción de las planillas de los trabajadores, al dar clic se mostrara la ventana acuse de recepción de mano de obra, para lo cual se procederá a llenar los siguientes campos:

- PROVEEDOR: como el acuse que se está elaborando es para un pago de planilla, el proveedor para este caso será única y exclusivamente ITURBIDE TORUÑO S.A.

- RAZON SOCIAL: este campo se llena de una forma automática al seleccionar el proveedor requerido, se refiere al nombre con el cual factura este proveedor.

- Nit: es el número de identificación tributario del proveedor seleccionado, este capo también se llena de una forma automática, al seleccionar el proveedor.

- Tipo de documento: se refiere si el acuse de recepción va dirigido a una factura o a un recibo.

- No. OC: indica el número de orden compra correspondiente al acuse que se está elaborando, este campo se llenara de forma automática si se ha elaborado una orden de compra antes asignada a dicho acuse.

- Número de envió: para este campo en especial procederemos a colocar el número de planilla que se está ingresando.

- Fecha de documento: indicar la fecha en la que se está trabajando el documento.

- Documento No: colocar el número de planilla que se desea pagar.

- Monto: Colocar el monto total de planilla.

- CG (Cuenta Grupos): se debe de colocar el código de la cuenta general en donde va a ser ingresado el campo de la planilla. Estas cuentas son las manejadas por Grupo Itsa.

- CC (Cuenta Códigos): se debe de seleccionar el renglón en específico en donde va a ser ingresada la planilla. Estas cuentas son las manejadas por Grupo Itsa.

- Actividad: especificación del pago de la planilla.

- Unidad:  para este caso en particular las unidades serán única y exclusivamente QTZ (quetzales),

- Cantidad: ingresar la cantidad de planillas que se están trabajando.

- Costo sin IVA: este campo se llena de forma automática al momento de ingresar el costo total  de la planilla que estamos trabajando.

- Total: Se coloca el costo total del  renglón de la planilla que se esté ingresando.

## Liquidaciones

Documentación creada para el control y pago de materiales, servicios, equipo y mano de obra, de los correspondientes proveedores de cada proyecto. Este documento cuenta con 4 botones principales, empleados para ejecutar las acciones más importantes dentro de nuestra contraseña de pago y memorándums de facturas, las cuales son:

- Actualizar: este botón actualizara cualquier acción reciente que hayamos realizado dentro de nuestro documento, esta acción puede realizarse también con el botón F5 de nuestro teclado.

- Guardar: registrara y guardara toda la información contenida dentro de nuestro documento. Al momento de realizar esta acción se activara un botón en forma de candado ubicado en la parte de abajo de la ventana. Esto indicara que nuestro documento ya no podrá ser modificado.

Apagado	Encendido

Esta acción no podrá ser revertida, a menos que el residente del proyecto, autorice la modificación del documento. Haciendo la autorización respectiva, se procederá a dar doble clic en el candado prendido, el cual nos desplegara una ventana de dialogo que nos pedirá realizar la acción de: “pasar carné de autorización por el escáner”, esta carne será entregado al residente de cada proyecto, al inicio del mismo, y será la única persona que podrá portarlo y utilizarlo.

- Imprimir: Esta opción nos permitirá realizar la impresión de nuestro documento, tomar en cuenta que los únicos documentos que podrán ser impresos serán las que estén debidamente registradas y guardadas.

- Borrar: esta acción borrara esta la  contraseña de pago que se halla elaborado, mas no la que este registrada y guardada. Esta acción se deberá de realizar con el consentimiento del residente, ya que  a pesar de borrar el registro del programa se deberá de tener la constancia en físico del acuse borrado, para que fue utilizado, y el motivo del por qué fue borrado. Esta acción deberá ser realizada con sumo cuidado  y manteniendo un control estricto de la misma. Nota: Evitar de la mayor manera posible realizar esta acción.

### Contraseña de Pago:

Este botón nos llevara a la ventana con el nombre contraseña de pago, donde la misma nos ayudara a generar el documento para pago a proveedores. Esta ventana se divide en los campos siguientes y los cuales deberán ser llenados de la siguiente manera:

- RECIBIMOS DE: seleccionar el proveedor al cual se le hará la contraseña respectiva.

- AGREGAR ACUSE: se deberá seleccionar todos los acuses que serán ingresados en la contraseña de pago, únicamente aparecerán en la ventana desplegable los acuses registradas y guardadas del proveedor seleccionado. Al momento de seleccionar el primer acuse de recepción, automáticamente se bloqueara el proveedor asignado, esto para evitar cambios en el documento que generen cualquier anomalía en el mismo.

- NOTA: se deberá colocar cualquier observación que se quiera hacer en nuestra contraseña de pago.

Podremos observar que nuestros documentos se encuentran cargados en el cuadro de descripción de nuestra contraseña, y en la misma encontraremos: número de acuse, tipo de documento, fecha, número de documento y monto del acuse seleccionado.

Al lado derecho de cada acuse seleccionado encontraremos el botón eliminar, el cual nos servirá para quitar un acuse que por equivocación u algún otro motivo hallamos seleccionado. Al dar doble clic en el botón eliminar, nos  mostrará un cuadro de dialogo que nos preguntara: ¿Desea desasignar la contraseña de este monto?, a lo cual responderemos accionando el botón Aceptar; y automáticamente nuestro documento será eliminado de nuestra contraseña de pago y regresado a nuestros Acuses pendientes de asignar. Esto se visualizara únicamente después de darle clic al botón Actualizar ubicado en la parte de arriba de nuestra contraseña, o pulsando la tecla F5.

Después de haber seleccionado todos los acuses deseados, y verificar debidamente que no falte ninguno, se procederá a dar clic al botón Actualizar, esto para que el total que genere nuestra contraseña, coincida con el facturado de nuestro proveedor. Si lo anterior es correcto se puede proceder a registrar e imprimir nuestra contraseña.  Nota: no se podrá imprimir ninguna contraseña que no esté debidamente registrada.

### Memo de Facturas:

Botón utilizado para la elaboración de memorándums de varios tipos de documentos, al dar clic en este botón nos llevara a la ventana llamada Memorándums de Facturas y la misma se divide en los campos siguientes:

- TIPO: se deberá seleccionar el tipo de memorándum que se desea elaborar; las opciones será: Facturas por pagar, Trámite de cheques, Facturas canceladas, Facturas subcontratos, Caja chica, Costos mano de obra, Pagos directo propietario.

- FASE: se refiere a la fase del proyecto que se está trabajando, y a la cual pertenece el memo que se está elaborando.

- FECHA DE ENVIO: este campo se refiere a la fecha en la que se hace el registro del memorándum correspondiente, y la misma es colocada de una forma automática al guardar el documento.

- AGRAGAR CONTRASEÑA: en este campo se deberá seleccionar las contraseñas a las cuales se les dará el trámite de pago respectivo, únicamente nos encontraremos las contraseñas que han sido debidamente registradas anteriormente.

- OBSERVACIONES: este campo nos ayudar para hacer cualquier tipo de especificación del documento que se está elaborando.

Podremos observar que nuestros documentos se encuentran cargados en el cuadro de descripción de nuestro memorándum, en el mismo encontraremos: Número de contraseña seleccionada, Fecha de contraseña, Documento cargado en la contraseña, Fecha de Documento, Tipo de documento, Proveedor correspondiente, y el total que se encuentra en la contraseña seleccionada.

En este caso también tendremos la opción de quitar o eliminar contraseñas de nuestro memorándum, como en las contraseñas se procederá a dar doble clic en el botón eliminar ubicada a lado izquierdo de cada renglón ingresado a nuestro memo, y al por último Aceptar.

Como todo documento manejado en Abaco, los memorándums de facturas deberán ser registrados y guardados, para poder ser impresos.

### Gestor de Documentos:

Permitirá visualizar toda la documentación registrada durante el proceso de ejecución del programa, al dar clic en el botón, no llevara a la ventana Gestión de Documentos. En esta ventana encontraremos nuestros documentos clasificados en memorándums, contraseñas de pago y acuses de recepción. Esto nos servirá en caso de alguna búsqueda que se requiera, poder encontrar el documento de una forma fácil y rápida. Esta ventana cuenta con la característica de poder entrar al documento requerido al dar doble clic sobre él, para así visualizar la información requerida.

Adicional a lo anterior encontraremos en la parte de arriba el botón Buscar Registro, el cual nos proporcionara toda la información de una forma general de todos los documentos registrados y contenidos dentro del programa.

# Bodega

Lugar establecido para llevar el control de los insumos ingresados dentro del programa Abaco 1.0. En este espacio, se encuentran las herramientas necesarias, para hacer los movimientos respectivos de los materiales, a los renglones establecidos dentro del presupuesto del proyecto. También se llevara un registro de Kardex y un control de inventario, generados también, de forma automática al momento de hacer ingresos, despachos, y devoluciones.

## Movimientos de bodega

Área establecida, dentro de la pestaña de bodega, que se encarga de generar un Registro de Kardex, con los ingresos elaborados anteriormente junto con los despachos y devoluciones de bodega, así mismo esta área cuenta con dos rectángulos blancos ubicados en el ventana principal de Abaco 1.0, los cuales revelaran los despachos pendientes que se tengan, y las devoluciones ejecutadas durante el proceso.

### Registro de Kardex:

Este botón permite verificar el movimiento que tienen los insumos en bodega, todo esto desglosado en una tabla que se encuentra dividida en:

- Fecha: nos indica la fecha de ingreso del insumo en específico.

- Acuse: especifica el número de acuse al cual pertenece.

- Despacho: nos muestra el número de despacho que se ha realizado a ese insumo en específico.

- Nombre: es el nombre del insumo al cual se le está dando movimiento.

- Und: se refiere a las unidades en las que se manejan el insumo especificado en el renglón.

- Ingreso: se refiere al número de unidades a las cuales se les está dando ingreso del insumo específico.

- Egreso: se refiere al número de unidades a las cuales se les está dando egreso del insumo específico.

- Vale: nos indica el número de vale elaborado en obra, con el cual se está elaborando el ingreso o egreso, del insumo especifico.

- Clave: es el número de la persona responsable del ingreso o egreso del insumo especifico.

- Destino: el lugar especifico donde estamos cargando o descargando nuestro insumo.

- Centro: el centro al cual fue cargado o descargado nuestro insumo; ejemplo: CASA TIPO 8. Estos centros son indicados y registrados en la base de datos del programa, al inicio de cada proyecto.

- Código: se refiere al renglón en donde se realiza la carga o descarga del insumo especifico; ejemplo: Trazo.

En la parte de abajo de la ventana encontraremos un botón con el nombre Despacho de Bodega, el cual, al dar clic sobre él se trasladara automáticamente a la ventana denominada Vale de despacho de materiales, la cual permitirá, como su nombre lo indica, hacer los despachos requeridos en obra.

### Despacho de Bodega:

Este botón nos llevara a la ventana Vale de despacho de materiales la cual se debe de utilizar para darle salida a cualquier tipo de material que se encuentre en nuestra obra, hacia el proyecto. En la parte de arriba de esta ventana se le presentan dos botones:

- Imprimir: este nos permitirá imprimir el vale de despacho para que este sea utilizado como vale oficial de despacho.

- Despachar: este botón nos permitirá mantener un control del material ya despachado y el que falta por despachar, su función es eliminar los vales pendientes ubicados en el cuadro Despachos pendientes de entrega que se encuentra en la ventana principal de Bodega, y confirmar que todo el despacho fue realizado de una forma efectiva.

En la parte superior derecha de la venta se encuentra un número rojo llamado No Despacho, este número nos indicara el número correlativo de despachos efectuados en Abaco. A continuación se definirán los campos  en los que se divide el  vale de despacho de materiales:

- Vale: se debe de colocar el número de vale elaborado por el maestro de obra o residente (vale elaborado en obra a mano).

- Centro: nos representa el centro o lugar donde nosotros realizaremos nuestro despacho de material; ejemplo: CASA TIPO 8. Estos centros son indicados y registrados en la base de datos del programa, al inicio de cada proyecto.

- Código: nos indica el renglón en donde se realizará la carga del material (despacho de material). Este código es el desglose de los centros que se elabora y se ingresa en la base de datos del programa al inicio de cada proyecto.

- Clave: se refiere al número que representa a la persona que está realizando la devolución del material.

- Registro: nos indica el número de material asignado de acuerdo a la lista maestra de materiales.

- Insumo: en esta parte del vale indicaremos el material el cual vamos a despachar.

- Cantidad: indicaremos la cantidad exacta del insumo específico que se quiere despachar.

- Unidad: se refiere a las unidades con las cuales manejamos el material o insumo especificado anteriormente.

- Destino: en esta parte del vale se puede hacer alguna especificación u observación del lugar que será el destino de nuestro despacho.

### DEVOLUCION DE BODEGA:

Este botón nos llevara a la ventana Vale de devolución de material la cual se debe de utilizar para hacer reingresos de materiales que ya no fueron utilizados en obra y que se les puede dar un uso apropiado en otra área, este documento deberá contar con los campos que se especifican a continuación:

- Vale: se debe de colocar el número de vale elaborado por el maestro de obra o residente (vale elaborado en obra a mano).

- Clave: se refiere al número que representa a la persona que está realizando la devolución del material.

- Insumo a devolver a bodega: encontraremos el listado de todos los materiales a los cuales se les ha dado despacho dentro del proyecto, únicamente.

- No: indicaremos el centro del cual viene el material que va a reincorporar a la bodega. En este campo únicamente aparecerán los centros a los cuales se le han realizado despachos.

- Cantidad: se refiere a la cantidad que se está devolviendo, únicamente se podrá devolver una cantidad igual o menor a la total despacha hasta la fecha en la que hacemos la devolución.

- No. Despacho: es un número correlativo que ira cargando el programa.

- Nombre: nos indica el nombre del centro de donde viene nuestro insumo.

- Renglón: se refiere al renglón de donde viene nuestro insumo al cual se le está dando un reingreso a bodega.

- Despacho: aquí se encuentra la fecha a la cual se está realiza la devolución.

## Inventario

Se especifica como el área encargada de generar el inventario de bodega, se desplegara también los insumos específicos que se hayan creado, y proporcionara una herramienta más específica para el control de cantidades mínimas para nuestros materiales mar importante

### Inventario de Bodega:

Este botón nos mostrara las existencias (stock) reales de nuestros insumos, así también los ingresos y egresos de una forma general y el valor unitario del insumo requerido; este cuadro posee la característica que se le puede asignar un valor mínimo a cada insumo, esto se realiza al dar doble clic a la casilla en blanco que se encuentra a lado derecho del valor unitario del insumo (llamada Mínima), y a continuación el programa nos preguntará el valor mínimo que desea colocar en el material, esto con el fin de realizar en chequeo rápido de nuestros insumos y los que alcancen o sobrepasen nuestro valor mínimo asignado, cambiaran a una tonalidad rojo, alertándonos de que nuestro insumo se encuentra escaso.

Otra característica con la cual podemos contar con esta ventana, es que se puede ver el movimiento individual de cada material, al dar doble clic a la flecha azul que se encuentra del lado derecho del nombre de cada insumo, generando así un reporte de nuestro material especifico.

### Insumos Específicos:

Este botón nos mostrara un listado de todos los insumos específicos creados por el usuario, esto ocurrirá cuando el mismo no se encuentra en el listado general de materiales cargado en la base de datos del proyecto. Para la creación de un nuevo insumo se deben de seguir los siguientes pasos:

- Verificar que el insumo que se está buscando no se encuentra, o se encuentra con otras unidades con las cuales, no lo quiere manejar.

- Identificar el insumo más relacionado al insumo que crearemos y colocarlo como insumo base.

- Indicar en qué unidades será manejado es nuevo material.

- COD: esto se refiere al código que será especifico para este insumo, en esta casilla se deben de colocar tres letras o números, o combinación de ambos para el material a crear, nunca se deberá de repetir este código con otro insumo.

- Se debe de colocar en la casilla de Especificación el nombre del nuevo insumo que estemos creando.

- Por último se deberá de dar un clic o Enter en la flecha azul      que se encuentra de lado derecho del nombre de nuestro insumo especifico y automáticamente se creara el Id Insumo nuevo (código que representara a nuestro nuevo insumo de aquí en adelante).

### Nivel de Reorden:

Este botón nos llevara a la ventana Parámetros de existencias, esta ventana nos mostrara los insumos específicos, a los cuales nosotros les asignemos un valor mínimo, el cual nos servirá para llevar un control más rigoroso de nuestros materiales, ya que al momento de alcanzar o paras el valor mínimo, el programa pondrá el renglón de este elemento en rojo (este se podrá apreciar en el campo Inventario de Bodega), lo que nos indicara que la existencia de este insumo ya está al límite, por lo que hay que hacer un nuevo pedido de este. La ventana Parámetros de existencias, se subdivide en:

- Nombre: nos mostrara el nombre del insumo del cual se quiere llevar el control de forma específica.

- Unidad: nos mostrara las unidades en las cuales se maneja este elemento.

- Mínima: nos indica la cantidad mínima requerida para tener en existencia en nuestro inventario, de nuestro insumo en específico.

- Quitar: este es un botón que nos permitirá quitar el insumo agregado a este campo, ya sea que este en el listado por equivocación, o porque ya no lo necesitemos mas ahí.

### Orden de Traslado de Insumo:

Este botón nos llevara a la ventana Orden de Traslado, la cual nos permitirá hacer traslados de bodega de, materiales y/o equipo, únicamente dentro de proyectos de Grupo Itsa. Este vale que se genera en este campo está dividido en:

- Destino: se incluye el nombre del proyecto al cual va dirigido este traslado.

- CG y CC: la codificación que se encuentra en estas casillas, ya está estipulada por lo cual no se deberá de hacer ningún cambio en ella.

- ID insumo: nos muestra el nombre del insumo, al cual se trasladara a otro proyecto.

- Unidad: nos muestra la forma con la cual se está manejando el insumo a trasladar.

- Cantidad: indica la cantidad de elementos que será enviados al otro proyecto.

- Costo (sin IVA): nos mostrará el costo sin IVA del elemento elegido, (este se coloca de forma automática al momento de colocar el total).

- Total: nos mostrara la cantidad o total de elementos a trasladar.

- Observaciones: en esta parte de la O.T. se podrán colocar alguna especificación no incluida anteriormente en los campos, como placan de transportista y nombre. En la parte de abajo de este campo se presentan tres ventanas, en las cuales aparecerán todos los elementos que se mantiene pendientes, por lo que nos ayudara a llevar un control de lo que ya realizamos y lo que nos falta por realizar.

# Subcontratos

Se refiere a la asignación de todos los subcontratos ingresados en la pestaña de compras. Aquí se reflejara el costo unitario de cada servicio, que cantidades de subcontratos están pendientes de ingresa, y que servicios están ingresados y a que renglones.

## Asignación de Subcontratos

Es establecer los renglones a los cuales serán asignados, todos los servicios ingresados anteriormente en el área de compras. Se recomienda que esto se realice al momento de recibir el subcontrato al cual se le dará ingreso, ya que esto tiende a olvidarse entre mas pase el tiempo.

### Registro de Asignación:

Nos desplaza hacia la ventana de Registro de Asignación de Subcontratos, y la misma nos muestra los diferentes subcontratos asignados, en nuestros respectivos centros de los cuales se  divide nuestro proyecto. La ventana anteriormente mencionada se divide en:

- No: número correlativo de subcontratos asignados.

- Fecha: nos indica la fecha en que se elaboro la asignación del subcontrato.

- Servicio: se refiere al subcontrato en específico.

- Unidad: la dimensional en que será manejado el subcontrato.

- Asignado: es la cantidad de subcontrato asignada.

- Centro: es el lugar al cual está asignado el subcontrato.

- Código: se refiere el renglón específico del centro al cual está asignado el subcontrato.

- Destino: se utiliza para especificar aun más el lugar en donde es descargado el subcontrato.

### Asignación de Servicio:

Nos muestra la ventana en donde realizaremos el desglose y asignación de los subcontratos que manejemos en  nuestro proyecto, estos desgloses se realizaran de una forma completa hasta que se confirme la asignación del mismo dándole clic al botón de Asignar, colocado en la parte superior izquierda de la ventana. Los campos a colocar en la ventana de Desglose de subcontrato son los siguientes:

- Proveedor: se busca y se asigna el proveedor encargado de realizar el subcontrato que se quiere asignar.

- Centro: se debe de seleccionar el lugar al cual  va a ser asignado el subcontrato.

- Código: se debe de seleccionar el renglón en específico en donde se hará la asignación del subcontrato.

- Registro: es un número interno correlativo del programa, (este número se coloca de una forma automática).

- Subcontrato: se deberá seleccionar el subcontrato deseado, aquí encontraremos únicamente los subcontratos ingresados anteriormente del proveedor seleccionado.

- Cantidad: se ingresa la cantidad de asignación deseada, del subcontrato seleccionado.

- Und: nos aparecerán las unidades con las cuales estamos manejando el subcontrato seleccionado.

- Destino: este espacio en blanco se puede hacer una especificación de la asignación del subcontrato que estamos realizando.

Al finalizar la descripción de la asignación de nuestro subcontrato, se puede proceder a cerrar dicho documento, esta acción hará que nuestro documento se coloque en la casilla de Asignaciones pendientes de confirmar, ubicada en la parte de abajo de la ventana. Ubicado nuestro documento en esta casilla, nos permitirá poder hacer cambios en el, ya sea correcciones de cantidades o agregar otro subcontrato que nos haga falta.

Después de haber realizado lo anterior de una forma correcta, se puede proceder a asignar el documento, ya que esto no se hará hasta que le demos clic al botón asignar, ubicado en la parte superior de la ventana.  Al elaborar esta acción, automáticamente se cerrara este documento asignado nuestros subcontratos a los campos seleccionados y eliminara el mismo de la casilla de Asignaciones pendientes de confirmar.

### Denegar Servicio (característica en desarrollo):

## Reportes de Servicio

Muestra un inventario de todos los servicios que hay ingresados dentro del sistema, de cuál es su estado actual, es decir que es lo que está ingresado, cuanto está asignado, cuanto falta por asignar, y su valor unitario del mismo en ese momento.

### Costo de Servicio:

Este botón nos mostrara una ventana llama Listado de servicios,  con la cual podremos observar nuestro listado general de Subcontratos ingresados hasta el momento,  y cada uno de ellos contara con la información siguiente:

- Descripción: se refiere al nombre con el cual está identificado nuestro contrato.

- Und: es la unidad con la cual manejamos nuestro contrato. (Nota: evitar todo lo posible por que la unidad para controlar nuestro subcontrato sea GLOBAL).

- Facturado: aquí encontraremos la cantidad facturado del subcontrato en específico.

- Asignado: nos muestra la cantidad asignada del subcontrato en específico.

- En curso: se refiere a la cantidad que nos falta por asignar del subcontrato en específico.

- Unitario: nos mostrara el valor unitario de nuestro subcontrato hasta el momento.

- Responsable: indica el nombre del proveedor que realiza el subcontrato.

# Equipo:

Se puede describir como, los ingresos y egresos del equipo de alquiler obtenido dentro del proyecto, y del movimiento que se le dará al mismo, dentro de las diferentes metas o renglones establecidos. Esto generando un costo sobre el elemento, que se podrá ver reflejado en la integración final.

## Recepción y Envió

Se refiere al ingreso y egreso del equipo de alquiler adquirido en el proyecto, en este campo se le dará un ingreso inicial a todo el equipo que se adquiera, y se le harán las salidas a los mismos cuando sea necesario. En este campo se encontrara un botón de búsqueda que mostrará la ventana Movimiento Externo de Equipo, y la cual revelará de una forma detallada, todos los ingresos y egresos elaborados, con la posibilidad de poder ingresar a cada boleta, dando doble clic sobre el movimiento requerido.

### Orden de Recepción:

Mostrará la ventana llamada Orden de Recepción de Equipo, en donde ingresaremos, el equipo de compra o alquiler adquirido por el proyecto, y cada una de estas órdenes contiene los campos siguientes:

- Fecha: unos de los datos más importantes que contiene la orden de recepción, ya que la fecha que se coloque en ese momento será, con la que el programa tomo de inicio para el cálculo del costo generado por el mismo dentro del proyecto.

- Proveedor: a continuación seleccionaremos el proveedor que corresponda según el equipo que estemos ingresando. En este campo encontraremos únicamente a los proveedores que tengamos ingresados dentro de un Acuse de recepción de Equipo.

- Equipo: en este renglón tendremos que seleccionar todo el equipo deseado a ingresar, en este campo se desplegara un listado, el cual tendrá únicamente, el equipo correspondiente al proveedor seleccionado anteriormente.

- Cantidad: ingresar la cantidad que corresponde del equipo seleccionado.

Nota: Vale recalcar que es muy importante colocar la fecha que corresponda al ingreso de cada equipo, ya que en base a ello, el programa hará el cálculo de los costos generados por el mismo.

### Orden de Envió:

Este botón mostrara la ventana llamada Orden de envío de Equipo, la cual utilizaremos para hacer la devolución del equipo de alquiler que se encuentre en el proyecto, esta orden contiene los campos siguientes:

- Fecha: al igual que en la orden de recepción, se deberá de colocar el día exacto en cual se hace la devolución de equipo deseado.

- Proveedor: se selecciona el proveedor, al cual se la hará la entrega del equipo arrendado, en el listado desplegable únicamente aparecerán el nombre de los proveedores de los cuales tengamos equipo ingresado.

- Equipo: se seleccionara el equipo a devolver del proveedor seleccionado.

- Cantidad: se deberá ingresar la cantidad exacta del equipo a devolver.

Nota: al igual que la recepción, en la orden de envío es importante colocar la fecha exacta cuando se haga la devolución de equipo.

## Despacho y Devolución

Se refiere al ingreso y egreso del equipo de alquiler adquirido en el proyecto dentro de bodega, es decir cuando se hace entrega del equipo al personal de obra y cuando se recibe. En este campo se encontrara un botón de búsqueda que mostrará la ventana Movimiento Interno de Equipo, la cual revelará de una forma detallada, todos los ingresos y egresos elaborados, con la posibilidad de poder ingresar a cada boleta, dando doble clic sobre el movimiento requerido.

### Boleta de Despacho:

Con este botón generaremos la boleta de despacho digital, este documento se debe utilizar cada vez que se realice entrega de equipo dentro del proyecto, con esta boleta se controlará el tiempo, cantidad, tipo de equipo y centro de costo donde se utiliza cada uno de ellos. En esta boleta deberemos de llenar los campos que a continuación se presentan:

- Fecha: como lo hemos mencionado anteriormente este es el campo más importante a llenar en esta boleta, ya que en base a la fecha se generará el costo correspondiente al renglón seleccionado.

- Responsable: se deberá seleccionar una persona responsable del equipo que se va a despachar, únicamente podremos seleccionar a las personas que están ingresadas dentro del registro del personal.

- Centro: se deberá seleccionar el centro al cual se asignara el equipo a despachar, estos centros serán los presupuestados en el proyecto.

- Código: se refiere al renglón del centro seleccionado anterior mente, al cual se le asignara el equipo a seleccionar.

- Equipo: Se seleccionara el equipo a despachar, en el listado desplegable aparecerán únicamente los equipos que hayamos ingresado dentro de la Orden de Recepción.

- Cantidad: ingresaremos exactamente la cantidad de equipo que se despachara.

- Nombre Comercial: este campo es llenado de forma automática por el programa, al momento de seleccionar el equipo requerido, y se refiere al proveedor de este mismo equipo.

### Boleta de Devolución:

Se refiere a la boleta que utilizáremos para recibir el equipo que nos devuelven e ingresarlo nuevamente a la bodega. Esta boleta de devolución contiene los siguientes campos:

- Fecha: se deberá de colocar la fecha en la que se está haciendo la entrega del equipo.

- Responsable: se deberá selecciona a la persona a la cual se le fue entregada el equipo que se está recibiendo, ya que en este listado desplegable aparecerán únicamente las personas que hemos asignado como responsables de el equipo que se haya despachado anteriormente.

- Centro: se debe de seleccionar el centro en donde fue asignado el equipo devuelto.

- Código: se refiere al renglón en donde fue asignado el equipo que se está devolviendo.

- Equipo: se deberá seleccionar el equipo que nos están devolviendo, en el listado desplegable tendremos únicamente el equipo que se haya despachado anterior mente.

- Cantidad: ingresaremos la cantidad del equipo que nos devuelven en ese momento.

- Nombre Comercial: este campo al igual que en la boleta de despacho se llenar de forma automática, y se refiere al nombre del proveedor de dicho equipo.

## Control de Existencia

Área establecida para llevar el inventario del Equipo adquirido en el proyecto, tanto cuanto hay dentro como fuera de bodega, con sus respectivos proveedores.

### Control de Equipo:

Este botón nos desplegara el cuadro nombrado como Control de Existencia de Equipo, y como su nombre lo indica, encontraremos la existencia de equipo que se tiene dentro de la bodega. En esta ventana encontraremos los campos siguientes:

- Descripción: se refiere al nombre del equipo ingresado en el sistema.

- Unidad: indica las dimensionales con las cuales se está llevando el control del equipo descrito.

- Proveedor: nos indica el dueño del equipo ingresado en el sistema.

- En Obra: se refiere a la cantidad total de equipo ingresado dentro del proyecto.

- En Uso: representa la cantidad de equipo que se encuentra en uso dentro de la obra del proyecto.

- Disponible: representa la cantidad de equipo disponible en bodega dentro del proyecto.

# Planilla

Pestaña establecida para hacer el ingreso de los trabajadores al sistema y darles de baja cuando se finalice el proyecto,  llevar el control de asistencia de cada uno de ellos para su conteo de horas hombre, horas extras, asignación de periodos para los periodos de las planillas, definición de días de asuetos, así como el control de la planilla para el pago de los trabajadores.

## Personal

Se refiere al campo establecido para hacer el ingreso de todo el personal, con los datos personales de cada uno de ellos, así como también la realización de las bajas establecidas en tiempo definido, con su respectivo memo para cálculo de prestaciones.

### Nuevo Registro:

Con este botón ingresaremos a la ventana con el nombre Registro de Trabajadores, en otras palabras este botón generaremos la ficha de ingresa de cada trabajador.  Esta ventana cuenta con dos botones principales, los cuales son:

- Imprimir Ficha: lo utilizaremos para hacer las impresiones necesarias de la ficha de los trabajadores.

- Dar baja: lo utilizaremos para hacer los despidos del personal.

Esta ventana cuenta con cuatro campos principales, con los cuales identificaremos al trabajador dentro de nuestros controles de asistencia, planilla, etc. Y estos son los siguientes:

- CLAVE: se le asignara el número que corresponda, según el cargo que ocupe el trabajador, refiriéndonos si la persona es albañil, o ayudante, o caporal, entre otros.

- NOMBRE: indicar el nombre completo del trabajador.

- CEDULA: indicar el número de cedula del trabajador  a ingresar, este campo debe de ser llenado con todos los caracteres que cuenta la casilla, como se indica en la figura.

- CUIDPI: colocar en número completo del documento único de identificación personal (DPI).

- INGRESO: se colocara la fecha exacta del ingreso del trabajador.

El registro del personal cuenta con 6 pestañas que deberán se llenadas con los datos que se le pide, si en dado caso se encuentra con un dato que no se tenga, se deberá de llenar con las siglas de No Aplica (N/A). Las pestañas se dividen en:

- Personal: se ingresa los datos personales del trabajador, así como también un contacto en caso de alguna emergencia que se pueda presentar y hay cuadro de observaciones, para colocar cualquier comentario que se tenga de la persona que se está ingresando.

En  esta parte del registro también se deberá de colocar la fotografía del trabajador, y esto se hará de la siguiente manera:

- Dar un clic sobre el cuadro de fotografía.

- Aparecerá una barra en la parte superior, dar un clic en el botón con forma de clip.

- La acción anterior mostrara una ventana llamada Datos Adjuntos, dar clic en el botón Agregar.

- Buscar y seleccionar la fotografía deseada y dar clic en Aceptar.

- Por último dar un clic en el botón Aceptar.

- Contrato: a continuación se deberá ingresar otros datos específicos que pedirá el programa como complemento de la información del contrato. La Pestaña Personal y Contrato son indispensables para generar la ficha del trabajador.

- Equipo: se debe colocar todo el equipo, que se le entregue al trabajador por primera vez, para su uso diario dentro del proyecto, estos deberán ser ingresados con un costo.

- File: Característica en Desarrollo

- Descuentos: este campo será  llenado cuando se haga el despido del trabajador, colocando en este todo lo que corresponde descontarle o cobrarle, según sea el caso.

- Historial: Característica en Desarrollo

Para hacer el despido de una persona se deberán seguir los pasos siguientes:

- Dar clic en el botón Dar baja.

- A continuación nos preguntara el programa si deseamos confirmar el registro, y responderemos dando un clic en el botón  Aceptar.

- Se nos habilitara la última pestaña de la ventana, nombrada como Retiro, y en ella deberemos de colocar el motivo de la baja de dicha persona.

- En la parte de debajo de la ventana, también se habilitara la fecha de egreso, y en la misma se deberá de colocar la fecha de despido del trabajador, cabe mencionar que es uno de los pasos más importante de esto.

- Por último daremos un clic en el botón confirmar, ubicado en la pestaña de retiro.

Si todo lo anterior se cumple, encontraremos que la ficha nos aparecerá con la palabra Retirado sobre ella y sobre la foto del trabajador, esto para deshabilitarlo en la base de datos.

### Registro de Personal:

El botón registro de personal nos desplegara la ventana con el mismo nombre, y la misma nos mostrara, el listado general de todos los trabajadores, cada uno con su Clave, Números de identificación (cedula, DPI), Nombre completo, Fotografía, Dirección de vivienda, teléfonos y por último las fechas de ingresos y egreso del personal.

### Memos de Retiros:

Con este botón generaremos los memos de retiro para cálculo de prestaciones en oficinas centrales. La ventana que se desplegara con el nombre Memorándum de solicitud de  finiquito será el área en donde ingresaremos al personal ya dado de baja. Los pasos para hacer estos ingresos al memo serán:

- Colocar la fecha en la que se está iniciando el Memo de Retiro.

- A la par de las palabras agregar expediente, aparece un botón en forma de flecha, al dar clic en él, desplegaremos un menú con el listado de todos los trabajadores dados de baja hasta ese momento.

- Esta ventana cuenta con la capacidad de poder desasignar a una persona en específico después de haberla agregado dentro del memo. Esta acción la realizaremos dando doble clic sobre el botón eliminar, esto al igual que todos los documentos que se manejan en el sistema lo podremos realizar antes de haber guardado el documento, recordemos que documento guardado o registrado, ya no puede ser modificado.

- Al finalizar el memorándum, procederemos a colocar la fecha de finalización de este.

- Por último, guardar el documento e imprimirlo.

- Al igual que en las otras ventanas, este documento cuenta con un cuadro de observaciones, para agregar cualquier comentario que se requiera.

## Asistencia

Se refiere a la asistencia generada por los trabajadores, en un periodo determinado en base al chequeo diario obligatorio, para el personal de obra. También se podrá definir los periodos establecidos para las respectivas planillas, y se podrán realizar revisiones puntuales, en la asistencia de cada trabajador, esto para lograr adquirir cualquier tipo de información o bien poder detectar anomalías.

### Marcas:

Este botón es el encargado de generar la asistencia diaria de nuestro personal. Este botón nos mostrara la ventana llamada Marcaje, y la misma cuenta con 3 botones, y sus funciones son:

- Flecha verde: nos habilitara la opción para poder hacer el ingreso diario del personal, en el día correspondiente.

- Flecha roja: nos habilitara la opción para poder hacer el egreso diario del personal, en el día correspondiente.

- Marcar: nos abrirá la ventana para hacer ya sea el chaqueo de ingreso o egreso de el personal de obra, esto se deberá habilitar únicamente después de haber pulsado la flecha verde o roja.

La primera vez que se habilite la opción Marcar, nos desplegara el aviso siguiente: “No hay ninguna planilla definida, se creará una nueva. Indique la información del periodo laboral que corresponde este día”.

A continuación procederemos a pulsar el botón Aceptar, y nos desplegara la ventana Definir en donde ingresaremos el número de planilla correspondiente. Por último nos pedirá que ingresemos la fecha de inicio de la planilla ingresada anteriormente.

Después de establecer todos los datos descritos anteriormente, regresaremos a la ventana inicial, y con ello estaremos listos para iniciar el registro de asistencia de nuestras planillas.

Este procedimiento se realizará únicamente al inicio de la primera planilla, después todo esto se realizara de una forma automática.

Para realizar la asistencia diaria, deberá de aparecer la ventana llamada lector, y es la que nos mostrará el nombre de cada persona que pase su carne por el laser.

### Periodos:

Se encontrara con la ventana Definición de Periodos, en la que se encontrara con el listado de planillas ingresadas hasta el momento. Dentro de la misma se encontraran los datos de: Número de Planilla, Fecha de Inicio y Fecha de Fin de las planillas correspondientes.

### Asistencia:

Presentara la ventana Abrir Catorcena, que desplegara el listado de planillas que se tengan ingresadas hasta el momento, mostrándonos número de planilla, fecha de inicio, y fecha de fin de planilla. Cada una de las planillas generadas cuenta con las características de poder ingresar unos cuadros de registros, simplemente dando doble clic sobre ella y estas nos mostraran datos detallados de cada uno de los trabajadores. Estos cuadros de registros están especificados de la siguiente manera:

- Asistencia: muestra el listado general de los trabajadores ingresados en el sistema, e indica si el trabajador se ha chequeado de una forma adecuada en la hora de entrada y en la hora de salida. La nomenclatura que se presenta en la figura de abajo se refiere con una X si el chequeo fue adecuado y con una F si el trabajador falto o si hubo alguna anomalía en el chequeo.

- Control de Entrada/Salida: muestra el listado general de los trabajadores ingresados en el sistema, indica de una forma más específica cómo fue ejecutada la acción de entrada y salida de cada trabajador en el día requerido. Esta pestaña cuenta con una nomenclatura, la cual se especifica de a continuación:

Indicara si el trabajador ingreso antes de las 7:00 am y salió después de las 4:00 pm. Puede presentarse en estos dos colores, pero tiene el mismo significado.

Indicara si el trabajador ingreso después de las 7:00 am  y salió antes de las 4:00 pm, sin ningún permios de autorización que lo respalde. O puede que el chequeo de entrada o salida o se haya realizado.

Indica si el trabajador ingreso después  de las 7:00 am pero antes de las 7:30 am. Puede presentarse en estos dos colores, pero tiene el mismo significado.

Indica si la hora de entrada o de salida será tomada como extra dentro del conteo de horas.

- Horas Hombre: muestra el listado general de los trabajadores en el sistema, indicando la cantidad de horas trabajadas diarias de cada persona, así mismo una sumatoria total por trabajador, y una sumatoria total de la catorcena.

- Horas Extras: muestra el listado general de los trabajadores en el sistema, indicando la cantidad de horas extras trabajadas del personal en el día requerido, así mismo una sumatoria total por trabajador, y una sumatoria total de la catorcena.

Estos cuadros de registro se caracterizan por generar una ventana auxiliar que nos mostrara el nombre completo del trabajador seleccionado, así como la hora exacta de entrada y salida. Aquí mismo se deberán autorizar las entradas tarde y salidas temprano del personal ingresado en el sistema, a continuación se especifican los pasos a seguir:

- Dar doble clic en la casilla correspondiente, es decir al intersección de trabajador y día deseado.

- Seleccionar el botón Llave de Autorización.

- A continuación se habilitara el renglón de Autorización en donde se deberá ingresar la clave o pasar el carne de la persona encargada de dar la misma (Maestro de Obra/Residente).

Otra de las ventajas de los cuadros de estos registros, es que cada uno de ellos cuenta con un botón llamador Ver Reporte, y el cual como su nombre lo indica, generará un reporte más formal de la pestaña que se está visualizando y la misma podrá ser exportada a una hoja de Excel para utilizarla según las necesidades que se tengan. La exportación se realizara de la siguiente manera:

- Dar clic al botón Ver Reporte.

- Dar clic derecho cobre el reporte que se está visualizando.

- Dar clic al botón que se visualizará llamado Exportar a Excel.

Todos los Archivos que se crean bajo estas indicaciones serán guardados de forma automática, en la carpeta de Abaco creada dentro del disco C: de cada máquina, si esta carpeta no existe deberá ser creada para que estos documentos se puedan crear.

## Destajos (característica en desarrollo):

Se desplegara la ventana nombrada como Definición de Asuetos, y se refiere a los días que deberán ser tomados en cuenta como asuetos, en el tiempo de ejecución del proyecto. Es importante definir estos días para que el programa Abaco 1.0 los detecte y no los tome como faltas del personal. La base de datos cuenta con los días más comunes tomados como asuetos en Guatemala, habría que verificar que se encuentren todos los que se requieren.

### Definición de Plan (Características en Desarrollo):

### Exportar Registros:

Este botón tiene la función de exportar los registros de todo el personal de obra, ingresado en el sistema, a una hoja electrónica de Microsoft Excel, estos datos son exactamente los mismos ingresados dentro de las fichas de los trabajadores. Este documento se elabora de la siguiente manera:

- Dar clic al botón Exportar Registros.

- Si esta acción es realizada por primera vez, el traslado de información se realizara de forma automática.

- Excel mostrara un mensaje de aviso, al que responderemos Aceptar.

- Después mostrara otro mensaje, de reparación en registro del documento, dar clic en cerrar.

Ahora bien si el documento ya se ha creado anteriormente, Abaco 1.0 hará el aviso que este documento ya existe, y preguntara si el mismo se desea remplazar.

# Reportes

Mostrara reportes generados por Abaco 1.0 en base a los ingresos de facturas elaborados durante la ejecución del proyecto, y de los cuales no se genere un cobro por parte de los proveedores.

## Ítems No Facturados

Se refiere a los reportes generados por Abaco 1.0, en donde visualizaremos todos los materiales, subcontratos y equipos, que se tengan pendientes por facturar. Esta pestaña cuenta con un cuadro llamado como Facturas pendientes de recibir, y dentro de este, se encontraran todos los acuses pendientes de facturar, y cada uno de estos renglones, cuenta con la característica que al dar doble clic sobre este, se abrirá un reporte del proveedor en especifico deseado.

### Reporte Detallado:

Se refiere al reporte generado por Abaco 1.0 en el que se encontrara el listado general de todos los ítems no facturados, clasificados de una forma alfabética y detallada, en donde encontraremos los siguientes puntos de cada ítem:

- Acuse: numero de Acuse al cual pertenece.

- Fecha de Acuse: fecha del Acuse en donde se encuentra el ítem especificado.

- Ítem: descripción del material, subcontrato u equipo faltante por facturar.

- Cantidad: faltante por facturar del elemento especificado.

- Unidad: dimensiones con las que se manejan el ítem por facturar.

### Reporte por Proveedor:

Se refiere al reporte generado por Abaco 1.0 en el que se encontrara el listado general de todos los ítems no facturados, clasificados en una forma alfabética y por Proveedor, entregando la misma información que el reporte detallado, con la diferencia que aquí se encontrara de una forma más general. En este reporte se encontrara la información siguiente:

- Nombre Comercial: nombre del Proveedor.

- Ítem: descripción del material, subcontrato u equipo faltante por facturar.

- Cantidad: faltante por facturar del elemento especificado.

- Unidad: dimensiones con las que se manejan el ítem por facturar.